GASTRA

Pendências, Histórico e Pauta com o Orientador

Documento vivo de acompanhamento — reuniões, aprovações e questões em aberto

TG — FATEC Araraquara

Autores: Daniel Velluto Bento e Pedro Luis Otrente de Campos

Orientador: Prof. Me. Leonardo José de Lima Ferrucci

Versão: 23/08/2026

# 1. Sobre este documento

Este documento concentra tudo o que precisa ser tratado com o orientador — pendências ativas, perguntas específicas, e o histórico de reuniões, decisões e aprovações já obtidas. Ele fica versionado no repositório e é atualizado a cada rodada de contato com o Prof. Ferrucci, para que a dupla nunca chegue a uma reunião sem pauta clara nem perca o registro do que já foi aprovado.

Diferença em relação ao GASTRA_STATUS.md: o STATUS.md registra o estado de todo o projeto (escopo, checklist, achados). Este documento é um recorte focado especificamente na relação com o orientador — o que falta validar, o que já foi validado e quando, e as perguntas específicas da próxima reunião.

# 2. Pendências ativas com o orientador

| Pendência | Relacionado a | O que precisa do orientador | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação estrutural do critério de alocação de garçons (RN03) | Issue #54 (sub-issue de #5) — RN03, seção 3.1 do Requisitos_RN.docx | Confirmar se a estrutura da função objetivo (equilibrar faturamento acumulado por garçom, ponderado pelo faturamento histórico da praça) é adequada como critério de programação linear para o TG. | Aberta — pauta da reunião de amanhã |
| Calibração numérica dos pesos de RN03 | Issue #55 — depende de #54 ser validada primeiro | Não depende diretamente do orientador nesta etapa — depende de dado real/simulado ainda não disponível. Mencionar como próximo passo, não como pergunta a fazer agora. | Bloqueada por falta de dado |

# 3. Decisões internas já tomadas — para conhecimento do orientador

Estas decisões foram fechadas pela dupla com base em evidência (entrevista + questionário) e não dependem de aprovação formal para o TG avançar, mas ficam documentadas aqui para transparência caso o orientador queira comentar:

| Decisão | Resumo | Data |
| --- | --- | --- |
| Qualificador de restrição alimentar (issue #7) | Modelo híbrido: lista fechada de categorias comuns + campo de observação livre não estruturado, vinculado à comanda ativa (não à análise de dados do Bloco 6). | 23/08/2026 |
| Remoção de RF12 (issue #53) | RF12 (exclusão de histórico de pedidos) removido do escopo — contradizia RN04/RN05 (sem identificador persistente de cliente). Resolvido por minimização de dados por desenho: sem histórico pessoal persistente, não há o que excluir. | 23/08/2026 |
| Consolidação de #26/#54/#55 | Issue #26 fechada como duplicata; #54 (validação estrutural) tornou-se sub-issue de #5; #55 (calibração numérica) permanece no Milestone M7, sem sobreposição. | 23/08/2026 |

# 4. Perguntas específicas para a próxima reunião

- Sobre RN03: a ponderação por faturamento histórico da praça faz sentido como único critério, ou o orientador recomendaria incluir algum fator de equidade adicional (ex.: tempo desde a última alocação em praça de alto potencial)?

- Sobre RN03: qual fonte de dado o orientador considera aceitável para a calibração numérica dos pesos — dado simulado (gerado pela dupla com premissas documentadas) é suficiente para o TG, ou é esperado dado real de algum estabelecimento parceiro?

- Sobre a remoção de RF12: o orientador vê problema em registrar, na seção de LGPD do TG, a ausência de funcionalidade de exclusão como resultado deliberado de minimização de dados (em vez de implementar uma funcionalidade)? Isso é aceito como argumento de banca?

- Sobre o cronograma oficial do TG: ainda não chegou — há uma previsão mais precisa, para a dupla não ficar recalculando Milestones no meio da Sprint 2?

# 5. Histórico de reuniões e aprovações

| Data | Assunto | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 13/08/2026 | Definições iniciais de design (composição de mesa, segmentação sem dado sensível, ferramenta de requisitos) | Aprovado internamente pela dupla — não exigiu validação formal do orientador nesta etapa. |
| 21/08/2026 | Validação de escopo — módulo de comandas, cardápio digital, comanda em tempo real, lista de pendências, exclusão da integração com a cozinha | Aprovado pelo orientador. Núcleo de comandas validado como adicional (não é foco); extras condicionados a sobrar tempo; cozinha formalmente fora do escopo. |
| 21/08/2026 | Notação de diagramas de apoio | Confirmado com o orientador: UML (casos de uso, classes, sequência, atividades). |
| 22/08/2026 | Estrutura da função objetivo do RN03 (issue #6) | Fechada internamente pela dupla. Validação formal com o orientador ainda pendente (ver seção 2). |
| A definir | Sprint Review da Sprint 1 + feedback do orientador + Planning da Sprint 2 | Agendada para logo após a reunião que resolve a pendência de RN03 (seção 2). |

# 6. Regras de atualização deste documento

- Toda reunião com o orientador gera uma linha nova na seção 5, mesmo que o assunto pareça menor.

- Toda pendência resolvida sai da seção 2 e vira uma linha na seção 5, com a data e o resultado.

- Perguntas respondidas saem da seção 4 e, se geram uma decisão nova, essa decisão é refletida no GASTRA_STATUS.md e nos documentos de requisitos no mesmo commit — este documento não substitui a atualização dos documentos formais, só organiza a comunicação com o orientador.